Stakeholderanalyse
Die Stakeholderanalyse dient dazu die Interessen und Anforderungen der Stakeholder
zu identifizieren und zu verstehen.
Wie die Machbarkeitsstudie sollte sie vor Projektbeginn durchgeführt werden.
Sie umfasst im Wesentlichen 3 Schritte:
1. Identifizieren
2. Priorisieren
3. Verstehen

---
1. Identifizieren
Das Projektteam sollte gemeinsam
in einem Brainstorming überlegen
welche Personen(gruppen) am Projekt
beteiligt und davon direkt oder indirekt
betroffen sind.

---
2. Priorisieren
Für die Priorisierung der
Stakeholder dienen der
Einfluss auf den Erfolg des
Projekts und das Interesse
am Projekt die wesentliche
Rolle.

---
?
Welche Motive habe die Stakeholder?
Für jede(n) relevante Stakeholdergruppe
sollte ein Portfolio erstellt werden, dass
folgende Fragen beantwortet:
?
Wie trägt das Projekt zu den Zielen der
Stakeholder bei?
?
Wie können mögliche negative Ansichten
auf das Projekt geändert werden?

---
Es kann außerdem sinnvoll sein,
zu analysieren und zu visualisieren
wie die verschiedenen Stakeholder
miteinander vernetzt sind und wie sich
die Interessen der verschiedenen
Stakeholder ergänzen, beziehungsweise
wie sie konkurrieren.

---
Es kann zudem sinnvoll sein, Stakeholder
in potentielle Befürworter und Gegner
einzuteilen.

---
Bis zum 1. Januar 2023 soll das E-Rezept in Deutschland flächendeckend eingeführt werden.
Erstellen Sie eine Stakeholderanalyse, die wesentliche Stakeholder erfasst und priorisiert.
Erstellen Sie ein Stakeholderportfolio zum einem der Stakeholder, dass die 3 Fragen von
Folie 4 beantwortet.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/e-rezept.html
https://www.heise.de/thema/elektronisches-Rezept